# پیوست 1- درخواست ارائه پیشنهاد پروژه (RFP)

| عنوان طرح | تدوین نقشه راه فناوری‌های دیجیتال بانک قرض‌الحسنه مهر ایران |
| --- | --- |
| واحد بهره بردار |  |
| نام فرد مسئول در واحد بهره‌بردار |  |
| ماهیت طرح/پروژه: | بنیادی☐ کاربردی☒ توسعه ای☐ مطالعاتی ☐ سایر: ............................................................................... |
| مقیاس طرح/پروژه | ترجمه کتاب ☐ رساله دکتری ☐ طرح پژوهشی ☒ نشست تخصصی ☐ کانون پژوهشگران ☐ سرباز نخبه ☐ |
| معرفی موضوع و اهمیت آن | بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به‌عنوان یک نهاد مالی فعال در نظام بانکی کشور، در حوزه ارائه خدمات بانکداری قرض‌الحسنه و خدمات مالی مرتبط فعالیت می‌نماید. تحقق مأموریت و اهداف بانک مستلزم بهره‌گیری مؤثر از فناوری دیجیتال، توسعه خدمات دیجیتال، بهبود کارایی عملیاتی و ارتقای کیفیت خدمات به مشتریان است. در این راستا، فناوری دیجیتال نقش توانمندساز و پشتیبان کسب‌وکار بانک را ایفا نموده و برنامه‌ریزی و توسعه آن می‌بایست به‌صورت هم‌راستا با راهبردهای کلان بانک و مبتنی بر رویکردی علمی و نظام‌مند انجام پذیرد. پروژه تدوین نقشه‌راه فناوری دیجیتال بانک، با هدف پشتیبانی از تحقق این مأموریت و اهداف کسب‌وکاری تعریف شده است. بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در راستای تحقق اهداف کلان خود و هم‌راستا با سند «برنامه جامع راهبردی بانک»، در نظر دارد نسبت به تدوین نقشه‌راه فناوری دیجیتال بانک اقدام نماید. هدف از این پروژه، ارائه یک چارچوب علمی، استاندارد و قابل اجرا برای برنامه‌ریزی و هدایت تحول فناوری دیجیتال بانک است؛ به‌گونه‌ای که این نقشه‌راه، مبتنی بر شناخت دقیق وضعیت موجود، تعریف وضعیت مطلوب و اولویت‌بندی اقدامات اجرایی باشد و از اجرای پروژه‌های مقطعی و غیرهم‌راستا جلوگیری نماید. رویکرد مدنظر بانک در این پروژه، قابلیت‌محور و مبتنی بر بلوغ بوده و انتظار می‌رود پیمانکار، راهکار پیشنهادی خود را بر اساس یک مدل معتبر ارزیابی و برنامه‌ریزی ارائه نماید. دامنه حوزه‌ها، زیرحوزه‌ها و شاخص‌های ارزیابی، می‌بایست در چارچوب مدل پیشنهادی پیمانکار و با در نظر گرفتن شرایط و الزامات بانک تعریف گردد. پروژه به‌صورت سه فاز اصلی تعریف می‌شود: - ارزیابی وضعیت موجود (As-Is) با هدف شناخت سطح بلوغ فعلی فناوری دیجیتال بانک؛ - تعریف وضعیت مطلوب (To-Be) متناسب با راهبردهای کلان بانک و الزامات محیطی؛ - تدوین نقشه‌راه اجرایی فناوری دیجیتال شامل برنامه‌ها و پروژه‌های اولویت‌بندی‌شده. انتظار می‌رود راهکار پیشنهادی، هم‌راستایی کامل با اسناد بالادستی بانک، به‌ویژه سند برنامه جامع راهبردی بانک مهر ایران را تضمین نموده و امکان به‌کارگیری نتایج آن در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی فراهم شود. در صورت نیاز و حسب تشخیص بانک، پیمانکار می‌تواند ابزار، سامانه یا داشبوردهای پشتیبان جهت اجرای ارزیابی و یا پایش پیشرفت نقشه‌راه پیشنهاد نماید. بدیهی است انتخاب، استفاده یا توسعه این ابزارها حسب صلاحدید بانک انجام خواهد شد. بانک این اختیار را برای خود محفوظ می‌دارد که اجرای تمام یا بخشی از فعالیت‌های پروژه را با استفاده از منابع داخلی انجام داده و از خدمات پیمانکار صرفاً در حوزه‌های مشاوره‌ای، روش‌شناسی یا کنترل کیفیت بهره‌برداری نماید. |
| اهداف مورد نظر طرح | هدف از اجرای این پروژه، تدوین نقشه‌راه فناوری های دیجیتال بانک مهر ایران بر پایه یک رویکرد علمی، استاندارد و مبتنی بر شواهد است؛ به‌گونه‌ای که تصمیم‌گیری‌های مرتبط با توسعه و سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری دیجیتال، به‌صورت نظام‌مند، هم‌راستا با راهبردهای کلان بانک و قابل پایش در طول زمان انجام شود |
| روش پیشنهادی | راهکار پیشنهادی می‌بایست قادر باشد نیازهای کارکردی زیر را پوشش دهد: - امکان ارزیابی وضعیت موجود (As-Is) - پشتیبانی از اجرای یک ارزیابی نظام‌مند و مبتنی بر مدل بلوغ - پوشش حوزه‌های مرتبط با فناوری دیجیتال و قابلیت‌های وابسته - امکان جمع‌آوری، تحلیل و مستندسازی نتایج ارزیابی - پشتیبانی از تعریف وضعیت مطلوب (To-Be) - امکان تعیین سطوح بلوغ هدف متناسب با راهبردهای بانک - قابلیت مقایسه وضعیت موجود و مطلوب و استخراج شکاف‌ها - پشتیبانی از تدوین نقشه‌راه اجرایی - امکان تعریف، اولویت‌بندی و زمان‌بندی اقدامات و پروژه‌ها - قابلیت هم‌راستاسازی اقدامات با اهداف راهبردی بانک - قابلیت استفاده مدیریتی از خروجی‌ها - ارائه خروجی‌ها به‌صورت قابل فهم برای مدیران و تصمیم‌گیران - امکان استفاده از نتایج در برنامه‌ریزی و پایش عملکرد - انعطاف‌پذیری و قابلیت به‌روزرسانی - امکان بازنگری ارزیابی‌ها و به‌روزرسانی نقشه‌راه در طول زمان - عدم وابستگی به یک سناریوی ثابت یا غیرقابل تغییر |
| خروجی های مورد انتظار طرح | - مستند ارزیابی وضعیت موجود فناوری دیجیتال (As-Is) - مستند وضعیت مطلوب فناوری ادیجیتال (To-Be) - مستند نقشه‌راه فناوری دیجیتال بانک - چارچوب پایش و به‌روزرسانی نقشه‌راه - داشبورد یا ابزار پشتیبان (در صورت نیاز) - در صورت پیشنهاد پیمانکار و با تأیید کارفرما، ارائه داشبورد، ابزار یا سامانه پشتیبان - انتقال دانش و مستندات نهایی |
| انتظارت از مجری در حین اجرای طرح | بانک قرض‌الحسنه مهر ایران انتظارات ذیل را ازمجری خواهد داشت - شیوه نامه دقیق انجام کار - ارائه مدل علمی و مستند برای ارزیابی وضعیت فعلی بانک - استفاده از تکنولوژی های بروز برای جمع آوری اطلاعات - پایش مستمر وضعیت پروژه در هنگام انجام طرح - رعایت کلیه قوانین و اسناد بالادستی بانک - ارائه چارچوب دقیق برای شرایط مطلوب - ارائه راهکار لازم برای پایش وضعیت بانک در رسیدن به وضع مطلوب |
| ویژگی های انتخاب پیشنهاددهندگان | تجربه و دانش تخصصی مناقصه‌گران باید دارای تجربه و دانش کافی در زمینه‌های زیر باشند: - تدوین نقشه‌راه فناوری دیجیتال یا تحول دیجیتال - ارزیابی بلوغ فناوری دیجیتال یا سامانه‌های اطلاعاتی - انجام پروژه‌های تحلیلی و راهبردی در سازمان‌های مشابه ارائه سوابق پروژه‌های مرتبط و نقش مجری در آن‌ها ضروری است. تضمین کیفیت خدمات و محصولات مناقصه‌گران می‌بایست توانمندی خود را در ارائه خدمات مشاوره‌ای و تحلیلی با کیفیت از طریق موارد زیر اثبات نمایند: - ارائه روش‌شناسی شفاف و مستند - ارائه نمونه خروجی‌ها یا گزارش‌های پروژه‌های مشابه - تشریح سازوکارهای کنترل کیفیت داخلی تیم پیشنهادی و صلاحیت‌های فردی مناقصه‌گران موظف‌اند تیم پیشنهادی خود را معرفی نموده و موارد زیر را تشریح نمایند: - ساختار تیم و نقش اعضا - تحصیلات، تخصص و تجربه مرتبط اعضای کلیدی - میزان درگیری اعضای کلیدی در پروژه وجود تیمی متوازن از نظر دانش کسب‌وکار، فناوری دیجیتال و تحلیل راهبردی امتیاز مثبت محسوب می‌شود. انعطاف‌پذیری و قابلیت همکاری - توانایی همکاری با تیم‌های داخلی بانک - پذیرش امکان انجام بخشی از فعالیت‌ها توسط منابع داخلی کارفرما - پرهیز از ایجاد وابستگی بلندمدت برای کارفرما |
| مدت زمان اجرای طرح | فاز پروژه; شرح فعالیت; بازه زمانی تقریبی. فاز 1; ارزیابی وضعیت موجود (As-Is); 4 تا 5 هفته. فاز 2; تعریف وضعیت مطلوب (To-Be); 3 تا 4 هفته. فاز 3; تدوین نقشه‌راه فناوری دیجیتال; 3 تا 4 هفته. |
| سایر توضیحات | الزامات پروپوزال پیشنهادی مجری طرح موظف‌ است پروپوزال فنی خود را با رعایت دستورالعمل‌ها، الزامات و اسناد بالادستی زیر تهیه و ارائه نمایند - رعایت اسناد و سیاست‌های بالادستی بانک - رعایت الزامات محرمانگی و امنیت اطلاعات - رعایت الزامات مقرراتی و قانونی - رعایت چارچوب و ساختار پیشنهادی RFP - پذیرش اختیارات کارفرما در صورت ارائه ابزار، سامانه یا چارچوب پشتیبان برای اجرای ارزیابی یا پایش نتایج، نیازمندی‌های غیرکارکردی زیر می‌بایست مدنظر قرار گیرد: مقیاس‌پذیری (Scalability) - امکان استفاده در ارزیابی‌های دوره‌ای و چندساله - قابلیت توسعه دامنه ارزیابی بدون تغییرات اساسی در ساختار راهکار سهولت استفاده (Usability) - سادگی در استفاده برای کاربران غیر فنی - امکان بهره‌برداری مدیریتی بدون نیاز به آموزش گسترده امنیت (Security) - رعایت سیاست‌ها و الزامات امنیت اطلاعات بانک - کنترل سطح دسترسی کاربران - عدم ذخیره یا پردازش داده‌های حساس خارج از چارچوب تعیین‌شده توسط کارفرما قابلیت پشتیبانی و نگهداری (Maintainability) - امکان به‌روزرسانی محتوا، شاخص‌ها و نتایج بدون وابستگی به پیمانکار - سادگی در نگهداری و اصلاح راهکار توسط منابع داخلی بانک قابلیت تعامل‌پذیری (Interoperability) - امکان تبادل داده با ابزارها یا سامانه‌های متداول (در صورت نیاز) - عدم وابستگی به فرمت‌های اختصاصی یا بسته شیوه برگزاری آموزش - آموزش‌ها می‌تواند به‌صورت حضوری یا غیرحضوری (آنلاین) برگزار گردد. - ارائه مستندات آموزشی، فایل‌های ارائه و راهنمای استفاده از خروجی‌ها در قالب‌های مورد توافق، بخشی از آموزش محسوب می‌شود. تعداد ساعات و نفرات (نظر کارفرما) نظر کارفرما بر برگزاری آموزش در قالب زیر است: - تعداد جلسات: 2 تا 3 جلسه آموزشی - مدت هر جلسه: 2 تا 3 ساعت - مجموع ساعات آموزش: حداکثر 6 تا 8 ساعت - تعداد نفرات: 5 تا 10 نفر از کارشناسان و مدیران معرفی‌شده از سوی کارفرما جزئیات نهایی آموزش (ساعات، نفرات و سرفصل‌ها) با توجه به دامنه نهایی پروژه و با توافق طرفین تعیین خواهد شد. امتیازدهی فنی ارزیابی فنی پروپوزال‌های ارسالی پیمانکاران بر اساس رویکرد کیفی، مبتنی بر شواهد و هم‌راستایی با اهداف پروژه انجام خواهد شد. امتیازدهی فنی با تمرکز بر توانمندی علمی، روش‌شناسی پیشنهادی و میزان انطباق راهکار با نیازها و اسناد بانک صورت می‌پذیرد. شاخص‌ها و نحوه امتیازدهی فنی امتیازدهی فنی بر اساس شاخص‌های زیر انجام خواهد شد: مدل و روش‌شناسی پیشنهادی (وزن بالا) - ارائه یک مدل علمی و استاندارد برای ارزیابی وضعیت موجود (As-Is) و تدوین نقشه‌راه - شفافیت روش‌شناسی، مراحل کار و منطق تحلیلی - پرهیز از راهکارهای صرفاً تجربی یا فاقد پشتوانه علمی رویکرد ارزیابی وضعیت موجود (As-Is) - جامعیت و واقع‌گرایی در ارزیابی شرایط فعلی بانک - نحوه استفاده از داده‌ها، مستندات و تعامل با واحدهای سازمانی - قابلیت اتکای نتایج ارزیابی برای تصمیم‌گیری مدیریتی هم‌راستایی با اسناد و راهبردهای بانک - میزان انطباق راهکار پیشنهادی با سند برنامه جامع راهبردی بانک مهر ایران - توجه به شرایط، محدودیت‌ها و الزامات محیطی و مقرراتی بانک قابلیت اجرا و انعطاف‌پذیری راهکار پیشنهادی - امکان اجرای پروژه در بازه زمانی مدنظر کارفرما - قابلیت استفاده از منابع داخلی بانک در اجرای بخشی از فعالیت‌ها - پرهیز از پیشنهادهای پیچیده، پرهزینه یا غیرقابل اجرا تجربه و توانمندی تیم پیشنهادی - سوابق مرتبط تیم در پروژه‌های مشابه - ترکیب تخصصی تیم (تحلیل، فناوری دیجیتال، کسب‌وکار) - نقش‌ها و مسئولیت‌های اعضای تیم ارزش‌افزوده پیشنهادی - پیشنهادهای تکمیلی که منجر به افزایش کیفیت خروجی‌ها یا پایداری نتایج شود - بدون ایجاد تعهد اضافی یا الزام برای کارفرما کارفرما این اختیار را دارد که بر اساس کیفیت کلی پروپوزال و انطباق آن با اهداف پروژه، نسبت به تعدیل وزن شاخص‌ها یا انجام ارزیابی تکمیلی اقدام نماید. |
| جامعه و نمونه آماري طرح | پروژه شامل کلیه واحدهایی است که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در تحقق اهداف فناوری دیجیتال و تحول دیجیتال بانک نقش دارند. این واحدها حسب موضوع و فاز پروژه، در قالب ارائه اطلاعات، مشارکت در جلسات و بررسی خروجی‌ها در پروژه مشارکت خواهند داشت. مهم‌ترین واحدهای سازمانی مرتبط شامل (و نه محدود به) موارد زیر است: - واحدهای کسب‌وکار و صف - واحدهای پشتیبان و ستادی - حوزه فناوری دیجیتال و ارتباطات - واحدهای مرتبط با داده، امنیت، ریسک و انطباق - واحد برنامه‌ریزی، تحول و راهبرد |
| روش و ابزار گردآوري اطلاعات طرح | استقرار سامانه یا هر ابزار مدرن جمع آوری اطلاعات که امکان رصد وضعیت پروژه را برای بانک فراهم نماید |
| قلمرو مكاني و زماني طرح | محدوده فیزیکی و سازمانی اجرای پروژه محدوده فیزیکی اجرای پروژه شامل ستاد مرکزی بانک مهر ایران و واحدهای سازمانی مرتبط با حوزه‌های کسب‌وکار و فناوری دیجیتال است. اجرای فعالیت‌های پروژه عمدتاً به‌صورت حضوری و مبتنی بر جلسات تخصصی، مصاحبه‌ها، کارگاه‌ها و بررسی مستندات در محل بانک انجام خواهد شد. در صورت نیاز و حسب صلاحدید کارفرما، بخشی از جلسات می‌تواند به‌صورت غیرحضوری برگزار گردد. دامنه سازمانی پروژه شامل کلیه واحدهایی است که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در تحقق اهداف فناوری دیجیتال و تحول دیجیتال بانک نقش دارند. این واحدها حسب موضوع و فاز پروژه، در قالب ارائه اطلاعات، مشارکت در جلسات و بررسی خروجی‌ها در پروژه مشارکت خواهند داشت. مهم‌ترین واحدهای سازمانی مرتبط شامل (و نه محدود به) موارد زیر است: - واحدهای کسب‌وکار و صف - واحدهای پشتیبان و ستادی - حوزه فناوری دیجیتال و ارتباطات - واحدهای مرتبط با داده، امنیت، ریسک و انطباق - واحد برنامه‌ریزی، تحول و راهبرد دامنه مسئولیت‌های واحدهای کسب‌وکاری کارفرما - ارائه اطلاعات و مستندات موجود - مشارکت در جلسات و کارگاه‌ها - اظهارنظر و بازخورد نسبت به خروجی‌ها - تعیین نمایندگان و نقاط تماس - عدم مداخله در مسئولیت‌های تخصصی پیمانکار بدیهی است مسئولیت واحدهای کارفرما محدود به ارائه اطلاعات، مشارکت و بازخورد بوده و مسئولیت صحت تحلیل‌ها، روش‌شناسی، نتایج ارزیابی و پیشنهادهای نهایی بر عهده پیمانکار خواهد بود. نحوه تعامل، سطح دسترسی و چارچوب همکاری متناسب با فازهای پروژه و با هماهنگی کارفرما تعیین می‌گردد. |

- بیان و تشریح مساله

در سال‌های اخیر، نقش فناوری دیجیتال در صنعت بانکداری از یک ابزار پشتیبان به یک عامل راهبردی و توانمندساز کسب‌وکار تغییر یافته است. بانک‌ها برای پاسخ‌گویی به تغییرات محیطی، الزامات نظارتی، رشد انتظارات مشتریان و توسعه خدمات دیجیتال، ناگزیر به سرمایه‌گذاری مستمر در حوزه فناوری دیجیتال هستند. با این حال، تجربه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در فناوری دیجیتال بدون برخورداری از یک نقشه‌راه علمی و مبتنی بر شواهد، می‌تواند منجر به پراکندگی پروژه‌ها، افزایش هزینه‌ها و کاهش اثربخشی اقدامات شود. بانک مهر ایران نیز در راستای تحقق اهداف مندرج در سند برنامه جامع راهبردی بانک، برنامه‌های متعددی در حوزه توسعه خدمات دیجیتال، بهبود بهره‌وری و ارتقای کیفیت خدمات در دستور کار دارد. تحقق این اهداف مستلزم آن است که توسعه فناوری دیجیتال بانک، هم‌راستا، هدفمند و مبتنی بر شناخت دقیق وضعیت موجود انجام شود. مسأله اصلی که این پروژه به حل آن کمک می‌کند، نبود یک چارچوب منسجم، علمی و به‌روز برای ارزیابی وضعیت فعلی فناوری دیجیتال و برنامه‌ریزی مرحله‌بندی‌شده برای توسعه آن است. در شرایط فعلی، تصمیم‌گیری‌ها در حوزه فناوری دیجیتال بدون تکیه بر یک ارزیابی نظام‌مند از سطح بلوغ، می‌تواند منجر به: - اجرای پروژه‌های مقطعی و غیرهم‌راستا با اهداف کلان بانک؛ - دشواری در اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها؛ - کاهش شفافیت در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی؛ - افزایش ریسک‌های اجرایی و عملیاتی. این پروژه با تمرکز بر ارزیابی وضعیت موجود (As-Is) و تحلیل سطح بلوغ فناوری دیجیتال بانک، زمینه لازم برای تعریف وضعیت مطلوب (To-Be) و تدوین نقشه‌راه اجرایی فناوری دیجیتال را فراهم می‌سازد. خروجی‌های این پروژه به‌عنوان مبنای تصمیم‌گیری مدیریتی، امکان هم‌راستاسازی اقدامات فناورانه با اهداف راهبردی بانک و افزایش اثربخشی سرمایه‌گذاری‌ها را فراهم خواهد کرد. در واقع، پروژه حاضر نه‌تنها به حل یک مسأله فناورانه، بلکه به حل یک مسأله راهبردی و مدیریتی کمک می‌کند و نقش مکمل در تحقق برنامه جامع راهبردی بانک مهر ایران ایفا می‌نماید.

- اهداف طرح

اهداف اصلی پروژه به شرح زیر است: - ایجاد شناخت دقیق و مستند از وضعیت موجود فناوری دیجیتال بانک (As-Is) - ایجاد هم‌راستایی میان فناوری دیجیتال و راهبردهای کلان بانک - تعریف وضعیت مطلوب فناوری دیجیتال بانک (To-Be) - تدوین نقشه‌راه اجرایی فناوری دیجیتال بانک - ایجاد چارچوبی برای تصمیم‌گیری آگاهانه مدیریتی - کاهش ریسک اجرای پروژه‌های فناوری دیجیتال - ایجاد امکان پایش و به‌روزرسانی مستمر نقشه‌راه فناوری دیجیتال

- مراحل  و مدت زمان مورد انتظار اجرای پروژه:

به‌منظور اطمینان از انطباق خروجی‌ها با اهداف پروژه، کیفیت مورد انتظار و قابلیت بهره‌برداری مدیریتی، تحویل‌گیری پروژه به‌صورت مرحله‌ای، مبتنی بر فازها و مایلستون‌ها انجام خواهد شد. ضوابط و مراحل مورد انتظار کارفرما به شرح زیر است: تحویل پروژه به‌صورت تدریجی و در پایان هر فاز انجام می‌شود. تحویل نهایی پروژه منوط به تأیید کلیه تحویل‌دادنی‌های فازها و رفع موارد اصلاحی اعلام‌شده توسط کارفرما خواهد بود. مراحل و استپ‌های مورد انتظار کارفرما از تحویل پروژه مرحله اول: تحویل و تأیید برنامه اجرایی و روش‌شناسی - ارائه برنامه اجرایی تفصیلی، روش‌شناسی انجام کار و مدل ارزیابی - بررسی و تأیید توسط کارفرما - این مرحله مبنای شروع اجرای پروژه تلقی می‌گردد مرحله دوم: تحویل و تأیید خروجی فاز ارزیابی وضعیت موجود (As-Is) - ارائه گزارش نتایج ارزیابی وضعیت موجود فناوری دیجیتال - بررسی جامعیت، انطباق با روش‌شناسی مصوب و کیفیت تحلیل‌ها - دریافت بازخورد کارفرما و اعمال اصلاحات - تأیید رسمی خروجی فاز اول مرحله سوم: تحویل و تأیید خروجی فاز وضعیت مطلوب (To-Be) - ارائه سند وضعیت مطلوب فناوری دیجیتال و سطوح بلوغ هدف - بررسی هم‌راستایی با اسناد راهبردی بانک - اعمال اصلاحات مورد نظر کارفرما - تأیید رسمی خروجی فاز دوم مرحله چهارم: تحویل پیش‌نویس نقشه‌راه فناوری دیجیتال - ارائه پیش‌نویس نقشه‌راه شامل ابتکارات، برنامه‌ها و پروژه‌های پیشنهادی - بررسی، دریافت بازخورد و اعمال اصلاحات - تأیید پیش‌نویس توسط کارفرما مرحله پنجم: تحویل نهایی پروژه - ارائه نسخه نهایی نقشه‌راه فناوری دیجیتال و کلیه مستندات مرتبط - تحویل فایل‌ها در قالب‌های مورد توافق - تأیید نهایی و خاتمه پروژه تحویل‌گیری هر مرحله پس از بررسی محتوایی و کیفی خروجی‌ها توسط کارفرما انجام می‌شود. - کارفرما مجاز است در هر مرحله، اصلاحات معقول و مرتبط با دامنه پروژه را درخواست نماید. - ارائه خروجی‌ها بدون تأیید کارفرما به‌منزله تحویل‌گیری تلقی نخواهد شد. - عدم اعلام نظر کارفرما در بازه زمانی مقرر، به‌منزله تأیید خودکار نخواهد بود مگر با اعلام رسمی کارفرما.

- اقلام قابل تحویل و خروجی‌های مورد انتظار از طرح

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران انتظار دارد اجرای این پروژه منجر به تولید مجموعه‌ای از خروجی‌های ساخت‌یافته، قابل اتکا و قابل استفاده مدیریتی گردد که مبنای تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و پایش توسعه فناوری دیجیتال بانک قرار گیرد. بدیهی است تعریف دقیق قالب، ساختار و سطح جزئیات خروجی‌ها بر عهده پیمانکار بوده و در چارچوب روش‌شناسی پیشنهادی وی و با تأیید کارفرما نهایی خواهد شد. با این حال، بانک خروجی‌های زیر را به‌عنوان انتظارات حداقلی متصور است: مستند ارزیابی وضعیت موجود فناوری دیجیتال (As-Is) - گزارش جامع ارزیابی وضعیت موجود فناوری دیجیتال بانک - تشریح وضعیت فعلی در حوزه‌ها، زیرحوزه‌ها و قابلیت‌های مورد بررسی - تحلیل سطح بلوغ فعلی و شناسایی نقاط قوت، ضعف و چالش‌ها - ارائه نتایج به‌صورت قابل فهم برای مدیران و تصمیم‌گیران مستند وضعیت مطلوب فناوری دیجیتال (To-Be) - تعریف وضعیت مطلوب فناوری دیجیتال متناسب با راهبردهای کلان بانک - تعیین سطوح بلوغ هدف برای حوزه‌ها و قابلیت‌های کلیدی - تبیین شکاف‌های موجود میان وضعیت فعلی و مطلوب - تشریح منطق انتخاب وضعیت مطلوب و هم‌راستایی آن با اسناد بالادستی بانک مستند نقشه‌راه فناوری دیجیتال بانک - تدوین نقشه‌راه اجرایی فناوری دیجیتال در افق زمانی مشخص - تعریف ابتکارات، برنامه‌ها و پروژه‌های پیشنهادی - اولویت‌بندی اقدامات با در نظر گرفتن ارزش کسب‌وکاری، ریسک و قابلیت اجرا - ارائه زمان‌بندی کلان و وابستگی‌های اصلی اقدامات چارچوب پایش و به‌روزرسانی نقشه‌راه - ارائه چارچوب یا روش پیشنهادی برای پایش پیشرفت اجرای نقشه‌راه - تعریف شاخص‌های کلیدی پایش و ارزیابی (در سطح کلان) - امکان استفاده از این چارچوب برای بازنگری‌های دوره‌ای و به‌روزرسانی نقشه‌راه داشبورد یا ابزار پشتیبان (در صورت نیاز) در صورت پیشنهاد پیمانکار و با تأیید کارفرما، ارائه داشبورد، ابزار یا سامانه پشتیبان جهت: - نمایش نتایج ارزیابی وضعیت موجود - مقایسه وضعیت As-Is و To-Be - پایش پیشرفت اجرای نقشه‌راه انتقال دانش و مستندات نهایی - تحویل کلیه مستندات نهایی پروژه در قالب‌های قابل استفاده و ویرایش - ارائه توضیحات لازم جهت استفاده داخلی بانک از خروجی‌ها - فراهم‌سازی امکان استفاده مستقل بانک از نتایج پروژه بدون وابستگی بلندمدت به پیمانکار ملاحظات تکمیلی - بانک این اختیار را دارد که تمام یا بخشی از خروجی‌ها را با استفاده از منابع داخلی توسعه، تکمیل یا به‌روزرسانی نماید. - خروجی‌ها باید به‌گونه‌ای تهیه شوند که در طول زمان قابل استفاده، قابل پایش و قابل به‌روزرسانی باشند. - تمرکز خروجی‌ها باید بر ارزش‌آفرینی مدیریتی و تصمیم‌سازی باشد، نه صرفاً تولید مستندات حجیم